PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS RELEVANTES (RSGR)

Proyecto Taller360 - Ingeniería del Software I

# Priorización de Riesgos Relevantes (Pareto 80/20)

| ID | Riesgo Relevante | Repercusión | Probabilidad | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Delegar demasiado en la IA | Crítica (4) | Frecuente (5) | 20 |
| 9 | Falta de comunicación entre los miembros del equipo | Crítica (4) | Frecuente (5) | 20 |
| 6 | Error en la conexión del backend y frontend | Catastrófica (5) | Ocasional (3) | 15 |
| 16 | Que se nos olvide el ordenador para trabajar en clase | Seria (3) | Frecuente (5) | 15 |
| 23 | Desconocimiento (tecnologías, scrum, gestión proyecto) | Serio (3) | Frecuente (5) | 15 |
| 1 | Insuficiente espacio en la RAM (por base de datos H2 local) | Serio (3) | Probable (4) | 12 |
| 4 | Problemas con la migración de base de datos | Crítica (4) | Ocasional (3) | 12 |
| 14 | Fundirnos el presupuesto de IT al principio (tokens IA) | Crítica (4) | Ocasional (3) | 12 |
| 17 | Problemas en el código de otros compañeros | Crítico (4) | Ocasional (3) | 12 |
| 27 | Fallos en el código de la IA | Crítico (4) | Ocasional (3) | 12 |
| 32 | No ser capaces de aprovechar el potencial de las tecnologías | Serio (3) | Probable (4) | 12 |
| 31 | Deficiencias en rendimiento en tiempo real (lentitud app) | Menor (2) | Frecuente (5) | 10 |
| 33 | No llegar a la fecha final | Catastrófica (5) | Remota (2) | 10 |

# Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo (RSGR)

Riesgo 5: Delegar demasiado en la IA

Reducción: Code reviews obligatorias; prohibido subir código generado que el autor no pueda explicar con detalle.

Supervisión: Auditoría aleatoria de comprensión del código durante las reuniones de sprint; detección precoz de commits o PRs muy grandes que el autor no sepa explicar.

Gestión: Si un integrante no comprende código generado, se congela la rama y se realiza una sesión conjunta de refactorización hasta dominar la lógica.

Riesgo 9: Falta de comunicación entre los miembros del equipo

Reducción: Uso de un único canal central de mensajería para el equipo y actualización diaria obligatoria del tablero de tareas en GitHub Projects.

Supervisión: Comprobación en cada sprint de que ningún integrante pase más de 48 horas sin reportar avances, bloqueos o dudas en el canal común.

Gestión: Convocatoria urgente de reunión extraordinaria de reajuste y reasignación temporal de tareas.

Riesgo 6: Error en la conexión del backend y frontend

Reducción: Pactar y documentar los contratos de la API REST (endpoints, estructura de DTOs JSON y códigos HTTP) antes de programar las interfaces.

Supervisión: Pruebas de integración tempranas con Postman/consola y monitorización de logs en Spring Boot ante errores 400 o 500.

Gestión: Sesión conjunta inmediata entre el desarrollador del endpoint y el de frontend para alinear nombres de atributos y esquemas JSON.

Riesgo 16: Que se nos olvide el ordenador para trabajar en clase

Reducción: Lista de comprobación la noche previa a las clases de laboratorio y recordatorio automático en el canal de mensajería del equipo.

Supervisión: Verificación de posesión de equipo portátil por todos los integrantes al inicio de cada sesión presencial en la universidad.

Gestión: Al no haber ordenadores fijos en el aula, el miembro sin portátil trabajará en pair programming con un compañero (rol copiloto/revisor).

Riesgo 23: Desconocimiento (tecnologías, Scrum, gestión de proyecto)

Reducción: Estudiar los métodos y herramientas que vamos a utilizar antes de ponerlos a funcionar.

Supervisión: Identificación de dudas o bloqueos reiterados sobre una misma tarea durante la Daily/reunión semanal de seguimiento de Scrum.

Gestión: Tutoría directa de un compañero con mayor soltura en el área afectada o simplificación/desglose del componente técnico asignado.

Riesgo 1: Insuficiente espacio en la RAM (base de datos H2)

Reducción: Limitar el script de datos de prueba (DatosPrueba.java) a un dataset mínimo y cerrar procesos pesados en local al desarrollar.

Supervisión: Revisión periódica del consumo de memoria del proceso de Spring Boot en el Administrador de Tareas al arrancar la aplicación.

Gestión: Reducir el volumen de datos semilla en H2, reiniciar el servidor local para liberar memoria o acelerar la migración a MySQL online.

Riesgo 4: Problemas con la migración de base de datos

Reducción: Apegarse estrictamente al estándar JPA/Hibernate sin funciones específicas de H2 y mantener configurada la alternativa MySQL en pom.xml.

Supervisión: Prueba temprana de conexión y mapeo sobre un servidor MySQL real en una rama experimental previa a la entrega definitiva.

Gestión: Si MySQL falla en vísperas de entrega, mantener H2 en memoria con create-drop para asegurar la demostración funcional en la evaluación.

Riesgo 14: Fundirnos el presupuesto de IT al principio (tokens IA)

Reducción: Reservar modelos avanzados solo para arquitectura/diseño; usar prompts breves, claros y con contexto estrictamente acotado.

Supervisión: Control semanal del saldo y consumo de tokens en los paneles de las herramientas de IA empleadas por el equipo.

Gestión: Rotación de uso hacia las cuentas de otros integrantes del equipo, uso de herramientas gratuitas o codificación manual directa.

Riesgo 17: Problemas en el código de otros compañeros

Reducción: Trabajar obligatoriamente en ramas independientes (feature/...) y prohibir terminantemente commits directos a la rama main.

Supervisión: Hacer git pull diario de main y compilar localmente para asegurar que no se introducen regresiones antes de subir cambios.

Gestión: Revertir temporalmente el commit conflictivo (git revert) y convocar al autor para corregir el fallo en conjunto.

Riesgo 27: Fallos en el código de la IA

Reducción: Compilación local y verificación manual en el navegador antes de dar por válido cualquier fragmento generado por IA.

Supervisión: Revisión de pull requests con foco en llamadas a métodos inexistentes, dependencias obsoletas o sintaxis desfasada.

Gestión: Descarte inmediato del código defectuoso, rollback al último commit funcional y depuración manual por el equipo.

Riesgo 32: No ser capaces de aprovechar el potencial de las tecnologías

Reducción: Consultar la documentación oficial de Spring Data JPA y JavaScript antes de implementar soluciones caseras complejas.

Supervisión: Revisión de código en sprint reviews para detectar algoritmos repetitivos que el framework resuelva de forma nativa.

Gestión: Refactorización rápida sustituyendo código redundante por abstracciones estándar de Spring Boot o funciones nativas JS.

Riesgo 31: Deficiencias en rendimiento en tiempo real (lentitud app)

Reducción: Diseñar consultas JPA directas sin problema N+1, emplear DTOs planos y mantener el frontend en vanilla JS sin dependencias pesadas.

Supervisión: Inspeccionar los tiempos de respuesta en la pestaña Network del navegador comprobando latencias inferiores a 300 ms.

Gestión: Analizar consultas lentas mediante logs SQL (show-sql=true), añadir índices a columnas clave o implementar paginación.

Riesgo 33: No llegar a la fecha final

Reducción: Sprints cortos en Scrum, priorización estricta del MVP y aplicación de fregado de requisitos ante falta de tiempo.

Supervisión: Revisión del Burndown Chart / tablero de historias de usuario en cada reunión semanal frente al calendario oficial.

Gestión: Congelar requisitos secundarios, concentrar a todo el equipo en las historias indispensables y acordar alcance con el profesor.

# 3. Resumen Ejecutivo y Planificación Temporal

| ID | Riesgo | Estrategia Principal | Control Scrum | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Delegar demasiado en IA | Code review obligatoria; prohibido subir sin entender | Sprint Review | Todo el equipo |
| 9 | Falta de comunicación | Canal único y actualización obligatoria de GitHub Projects | Daily / Semanal | Scrum Master / Equipo |
| 6 | Error conexión Back-Front | Contratos API REST pactados de antemano | Integración | Equipo Back & Front |
| 16 | Olvido del portátil | Pair programming inmediato con un compañero en clase | Presencial | Todo el equipo |
| 23 | Desconocimiento técnico | Formación cruzada y simplificación de tecnologías | Sprint Planning | Mentores internos |
| 1 | RAM insuficiente (H2) | Limitar dataset de prueba a valores mínimos | Desarrollo | Equipo Backend |
| 4 | Problemas migración BD | Probar MySQL en rama experimental; H2 como respaldo | Sprint intermedio | Equipo Backend |
| 14 | Agotar tokens de IA | Cuotas de uso responsable y rotación de cuentas | Semanal | Todo el equipo |
| 17 | Conflictos código ajeno | Ramas feature obligatorias y no commitear a main | Daily / Push | Todo el equipo |
| 27 | Fallos código de IA | Compilación y pruebas manuales obligatorias | Pull Request | Todo el equipo |
| 32 | Subutilizar tecnologías | Consultar documentación oficial antes de reinventar | Sprint Review | Equipo Backend / Front |
| 31 | Lentitud de la app | DTOs ligeros, evitar N+1 y añadir índices | Pruebas | Equipo Backend |
| 33 | No llegar a fecha final | Fregado de requisitos y priorización estricta del MVP | Sprint Planning | Scrum Master / Equipo |